|  |  |
| --- | --- |
|  | **Informationstechnische Projekte**  Höhere Technische Bundeslehranstalt Krems, 3500, Alauntalstraße 29A mit Expositur Zwettl, 3910, Hammerweg 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt** | | **Team** | |
| Nr | 16/17-3A-222 |  | ***Dominik Arnstorfer***  Maximilian Garzon  Jakob Widhalm  *Stephan Wieninger* |
| Name | Glücksspiel-Webseite |
| **Dokument** | |
| Nr | F\_02 |
| Name | Arbeitspaketbeschreibung |

**Versionsgeschichte**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Autor/in | Änderungen |
| 1.0 | 02.05.2017 | Dominik Arnstorfer | Arbeitspaketbeschreibung erstellt |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | | |
| AP Nr (PSP-Code) | AP Bezeichnung (aus PSP) | Verantwortlich | Planung |
| 19 | Server aufsetzen | Dominik Arnstorfer, Maximilian Garzon,  Jakob Widhalm |
| Vorlieger (PSP-Code) | Nachfolger (PSP-Code) | Mitarbeit (gegebenenfalls) |
| 18 | 20 | - |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Geplante Kosten |
| 04.05.17 | 20 | 100€ |
| Ziele, Ergebnisse | | |
| Server soll ohne Ausfälle und ohne Verzögerung in Betrieb sein | | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | | |
| Projektplanung abgeschlossen | | |
| Tätigkeitsbeschreibung | | |
| Domain auf verfügbaren Webspace hinzufügen und einrichten | | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Tatsächliche Kosten | Abnahme |
|  |  |  |
| Abnahmetermin | Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |  |