|  |  |
| --- | --- |
|  | **Informationstechnische Projekte**  Höhere Technische Bundeslehranstalt Krems, 3500, Alauntalstraße 29A mit Expositur Zwettl, 3910, Hammerweg 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt** | | **Team** | |
| Nr | 16/17-3A-222 |  | ***Dominik Arnstorfer***  Maximilian Garzon  Jakob Widhalm  *Stephan Wieninger* |
| Name | Webseite |
| **Dokument** | |
| Nr | B\_11 02 |
| Name | Status Report |

**Versionsgeschichte**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Autor/in | Änderungen |
| 1.0 | 20.04.2017 | Dominik Arnstorfer | Erstellung Status Report |

# Status

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |   Der Projektstatus zu ITP-Beginn ist: |  |
| * Es sind alle Projektmitarbeiter/innen einsatzbereit * Es sind alle Ressourcen zur Erledigung der Tagesarbeiten vorhanden * Es ist kein Betreuereingriff durch die Lehrkraft notwendig * Es wurde seit der letzten ITP\_LA-Einheit nichts außerhalb des Unterrichtes gearbeitet (ansonsten Beilage) | |

# Meilensteinplan Soll/Ist

## Termine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Nummer* | *Name* | *Solldatum* | *Istdatum* |
| M0 | Projekt gestartet | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
| M1 | Planung abgeschlossen | 27.04.2017 |  |
| M2 | Projekt abgenommen | 18.05.2017 |  |
| M3 | Projekt beendet | 22.06.2017 |  |

## Interpretation

(noch) alles auf Schiene

# Agenda

JourFixe

Zeitleisten erstellen

Ideenfindung / Recherche

Kommunikationsverzeichnis erstellen

## noch nicht erledigte Aufgaben

keine

## zu erledigende Aufgaben

Ideenfindung abschließen

G02, G03, G04, G05

# Projektbezogene Aspekte

## technische Probleme

keine

## Probleme im Team

keine

## andere Probleme

keine